# hmharness V2/V3 总体架构与持续进化路线图

HarmonyOS-first · Self-Evolving Agent Harness · Autonomous Software Engineering

本文将前述对 hmharness 的上帝视角评审、全球技术趋势判断、V2/V3 架构设计、模块拆分、Benchmark、Trajectory、Evidence、Skills、MCP/ACP、Sandbox、Agent Team、Evolution、RL 与 12 个月路线图整合为一份可直接用于项目规划和 AI 编程 Agent 施工的技术蓝图。

# 一、战略结论

hmharness 不应长期定位为“另一个鸿蒙 AI Coding Tool”。更有价值的战略定位是：“面向自主软件工程的开放式自进化 Agent Harness，以 HarmonyOS 为首个深度验证环境”。

核心判断：HarmonyOS 是第一块实验场，而 Harness、Evaluation、Evidence、Trajectory 与 Evolution 才是长期核心资产。

不要与 DevEco Code 正面竞争工具数量；应成为 DevEco CLI/MCP 以及其他 Agent 的上层 Harness。

优先建设 Evidence → Evaluation → Trajectory → Evolution → RL 飞轮，而不是继续堆工具。

把 MCP、Skills、Native Tools、Device 能力统一抽象为 Capability。

把单次 Agent Session 演化成可 Checkpoint、Resume、Rollback 的长期 Project Runtime。

把真实 HarmonyOS 软件工程轨迹转化为高质量 Evaluation Dataset，形成长期护城河。

# 二、项目战略评分

| 维度 | 评分 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 产品定位 | 8.5/10 | 潜力很大，但需要从鸿蒙工具进一步抽象为通用 Harness |
| Agent Harness 架构 | 9/10 | 分层方向正确 |
| HarmonyOS 工具链覆盖 | 9/10 | 垂直领域优势明显 |
| MCP | 8.5/10 | 基础正确，应继续向 Capability Plane 演进 |
| 自进化机制 | 9/10 | 是最值得长期投入的核心方向 |
| 持续学习证据 | 5.5/10 | 需要真实 trajectory/evaluation 数据证明 |
| Benchmark | 6.5/10 | 需要升级为 HarmonyBench + Long Horizon |
| 多智能体 | 7/10 | 已有基础，应升级为 Engineering Organization |
| 长周期自主开发 | 6/10 | 需要 Project Runtime + Checkpoint + Recovery |
| 安全 | 7.5/10 | 已有审批和 deny-first，应升级 Capability Security |
| Agent Skills | 6/10 | 应标准化并支持 Skill Evolution |
| Agent RL | 4/10 | 属于后期阶段，先建立可靠 reward |
| 商业护城河 | 6/10 | 应建立在真实轨迹与评测数据上 |

# 三、V2/V3 总体架构

HMH Studio
  ↓
Project Runtime
  ↓
Agent Orchestrator
  ├─ Planner
  ├─ Router
  ├─ Executor
  ├─ Reviewer
  ├─ Judge
  └─ Repair
  ↓
Context Intelligence
  ├─ Memory
  ├─ Skills
  └─ Knowledge Graph
  ↓
Capability Gateway
  ├─ MCP
  ├─ ACP
  └─ Native Tools
  ↓
Capability Policy
  ↓
Sandbox
  ├─ Workspace
  ├─ Emulator
  └─ Device
  ↓
Observability
  ├─ Trajectory
  ├─ Evidence
  └─ Evaluation
  ↓
Evolution Engine
  ├─ Prompt Evolution
  ├─ Skill Evolution
  ├─ Workflow Evolution
  ├─ Routing Evolution
  └─ Harness Evolution
  ↓
Dataset / RL
  ↓
Better Harness

# 四、核心架构原则

不推倒重写：先抽象接口，再替换实现。

Kernel、Agent、Capability、Environment、Evaluation、Evolution 六层保持边界。

Harness 与 Sandbox 分离，Agent 不直接拥有 Host 全权限。

Hard Evidence 优先于 LLM Judge。

Independent Evaluator 与执行 Agent 尽可能分离。

Evolution 必须有 Control/Treatment、指标、置信度、Promotion 和 Rollback。

模型、工具、Skill、协议均可替换，避免锁定单一模型或厂商。

HarmonyOS Domain 采用 Adapter 化设计，为 Android/iOS/Web/Linux 等未来 Domain 留接口。

# 五、建议目录结构

packages/
├── kernel/
├── runtime/
├── orchestrator/
├── context/
├── memory/
├── skills/
├── capabilities/
├── protocols/
│   ├── mcp/
│   ├── acp/
│   └── a2a/
├── sandbox/
├── domain-harmony/
├── observability/
├── trajectory/
├── evaluation/
├── dataset/
├── evolution/
└── cli/

# 六、P0：Trajectory / Flight Recorder

每一次 Agent Run 都应成为一个可复现、可比较、可导出的实验样本。

Run
├── task
├── model
├── prompt
├── context
├── tools
├── actions
├── observations
├── errors
├── repairs
├── tests
├── human_interventions
├── cost
├── latency
└── final_result

{
  "run_id": "run_20260912_001",
  "task": {"type": "bug_fix", "description": "修复登录页面崩溃"},
  "model": {"provider": "xxx", "model": "xxx"},
  "context": {"tokens_in": 42000, "tokens_out": 11000},
  "actions": 37,
  "tool_calls": 19,
  "errors": 4,
  "repairs": 3,
  "human_interventions": 1,
  "tests": {"passed": 18, "failed": 2},
  "cost": 0.31,
  "duration_ms": 183000,
  "success": true
}

# 七、Evidence Engine

Evidence 不应只是日志，而应成为 Evolution 的科学实验层。

Observation
  ↓
Hypothesis
  ↓
Experiment
  ├─ Control
  └─ Treatment
  ↓
Result
  ↓
Confidence
  ↓
Decision
  ├─ Promote
  ├─ Reject
  └─ Rollback

示例：

假设：新 Skill 可以降低 HarmonyOS Build 修复时间
Control：Skill v1
Treatment：Skill v2
N：30 tasks
repair_success_rate：63% → 78%
Delta：+15%
Decision：PROMOTE

# 八、Evolution Engine V2

Evolution Engine
  ↓
Generate Candidate
  ├─ Prompt
  ├─ Skill
  ├─ Context Policy
  ├─ Tool Selection
  ├─ Model Routing
  └─ Workflow
  ↓
Experiment
  ↓
Independent Evaluation
  ↓
Selection
  ↓
Canary
  ↓
Promotion / Rollback

长期目标是 Harness-of-Harness：Harness 能够自动提出并验证下一代 Harness 的改进。

# 九、Agent Skills V2

draft
 ↓
validated
 ↓
active
 ↓
deprecated
 ↓
archived

Skill 评分建议包含：success_rate、usage_count、failure_rate、cost、latency、security_risk、compatibility。

进一步实现 Skill Builder：Agent 发现重复错误 → 提出 Skill → 生成 → 测试 → Benchmark → Canary → Promote。

# 十、Capability Layer

把 MCP、Native Tool、Skill、Device 等统一成 Capability。

{
  "name": "harmony.install",
  "version": "1.0",
  "risk": "medium",
  "permissions": ["device.write"],
  "network": false,
  "requires_approval": true
}

Capability Manifest 应记录版本、权限、网络、设备、Secrets、风险等级、发布者和完整性信息。

# 十一、MCP + ACP

MCP 应从“工具调用协议”升级为 Capability Plane；同时增加 ACP Client/Server，使 hmharness 能与其他 Agent Runtime 互操作。

hmharness
 ↕
Claude Code / Codex / OpenCode / Goose / OpenHands
 ↕
HarmonyOS Capability

# 十二、Sandbox

Sandbox
├── create
├── exec
├── read
├── write
├── snapshot
├── restore
├── diff
└── destroy

权限建议至少分为 READ_ONLY、WORKSPACE_WRITE、FULL_ACCESS，并进一步加入 DEVICE_READ、DEVICE_WRITE、NETWORK、SECRET、PROCESS、DESKTOP 等 Capability。

# 十三、HarmonyOS Domain V2

domain-harmony/
├── adapters/
│   ├── deveco-cli
│   ├── hvigor
│   ├── hdc
│   ├── emulator
│   ├── device
│   ├── codelinter
│   └── ohpm
└── capabilities/
    ├── build
    ├── install
    ├── launch
    ├── logs
    ├── test
    └── debug

核心策略：HarmonyOS 是第一个 Domain，不是 Harness 的终点。未来可增加 Android、iOS、Web、Linux Adapter。

# 十四、Context Intelligence

Task
 ↓
Task Graph
 ↓
Relevant Files
 ↓
Relevant Memories
 ↓
Relevant Skills
 ↓
Relevant Tools
 ↓
Relevant History
 ↓
Context Ranker
 ↓
Context Pack

Ranker 可以综合 relevance、recency、importance、dependency、task_similarity、token_cost。未来可由 Evolution 自动优化权重。

# 十五、Memory V2

建议拆成四类：

Episodic Memory：上一次发生了什么。

Semantic Memory：API、知识、事实。

Procedural Memory：问题应该如何解决。

Project Memory：项目为什么这样设计。

最终建立 Engineering Knowledge Graph：Bug → caused_by → API；Bug → fixed_by → Skill；Skill → works_with → SDK。

# 十六、Adaptive Model Router

Task
 ↓
Complexity / Budget / Latency / Historical Success
 ↓
Model Router
 ├─ Reasoning Model
 ├─ Coding Model
 ├─ Vision Model
 └─ Cheap Model
 ↓
Evaluation
 ↓
Routing Dataset
 ↓
Better Router

# 十七、Agent Team

Planner
  ↓
Coder
  ↓
Tester
  ↓
Reviewer
  ↓
Judge
  ↓
Repair / Complete

后续再加入 Security、Performance、Architecture、UX、Release Agent。建议建立 Project Blackboard，采用 Proposal → Conflict Detection → Decision → Commit 的共享状态机制。

# 十八、HarmonyBench

HarmonyBench
├── HMB-001 project-create
├── HMB-002 build
├── HMB-003 install
├── HMB-004 launch
├── HMB-005 logs
├── HMB-101 compile-error
├── HMB-102 API-error
├── HMB-103 permission-error
├── HMB-104 runtime-crash
├── HMB-201 UI
├── HMB-202 navigation
├── HMB-203 database
├── HMB-204 network
├── HMB-301 bug-repair
├── HMB-302 refactor
└── HMB-401 autonomous-project

每个 Benchmark 必须有标准输入、Expected Behavior、自动化 Test、Scoring 和可复现环境。

应同时参考 SWE-bench、OSWorld、WebArena-Verified 等真实环境评测范式。

# 十九、HMH Score

Correctness          35%
Test Success         20%
Reliability          10%
Repair Rate          10%
Security              5%
Cost                  5%
Latency               5%
Human Intervention    5%
Maintainability       5%

最终形成 0–100 的 HMH Score，并追踪 v1.0 → v1.1 → v2.0 的真实进化曲线。

# 二十、Agent Efficiency Frontier

不要只追求最高成功率，应同时优化质量、成本、延迟、人类干预等指标，形成 Pareto Frontier。

Quality ↑
          ● v7
      ● v6
  ● v5
● v4
──────────────→ Cost

# 二十一、Long-running Project Runtime

Project
├── Requirements
├── Architecture
├── Code
├── Tests
├── Bugs
├── Decisions
├── Memory
├── Skills
├── Agents
├── Benchmarks
├── Releases
└── Evolution

必须支持 Checkpoint、Snapshot、Resume、Interrupt、Rollback、Recovery。目标是让项目可以连续运行数天乃至数周。

# 二十二、Observability 与 Replay

Run
├── Planning span
├── Context span
├── Tool span
├── Build span
├── Test span
├── Repair span
└── Judge span

Web UI 不应只是聊天窗口，应能 Replay、Inspect、Approve、Rollback、Fork、Compare。

# 二十三、Web / Evolution Dashboard

建议展示：Project 状态、Agent 状态、当前任务、Build/Test 结果、Cost、Risk、Evidence、Trajectory、Evolution Candidate、Experiment、Promotion、Rollback。

# 二十四、安全路线

Deny-first：默认拒绝危险能力。

Capability Manifest：工具和 Skill 明确声明权限。

Version Pinning：MCP/Skill 固定版本与完整性。

Sandbox：执行环境隔离。

Audit：所有高风险调用记录。

Approval：设备写入、网络、Secrets 等高风险动作需要批准。

Supply-chain 防护：把 Skill/MCP 视为不可信可执行能力，而非普通插件。

# 二十五、Agent RL 路线

不建议现在直接训练自己的大模型。正确顺序是：

Harness
 ↓
Trajectory
 ↓
Evaluation
 ↓
Dataset
 ↓
Skill / Policy Evolution
 ↓
Reward
 ↓
RL
 ↓
Fine-tuning

真正的长期飞轮：Task → Agent → Trajectory → Evaluation → Reward → Evolution → Better Agent → More Tasks。

# 二十六、与全球项目的借鉴关系

| 项目/方向 | 重点借鉴 |
| --- | --- |
| Codex | Sandbox、Thread/Turn 生命周期、Steer/Interrupt、Agent runtime |
| OpenAI Agents SDK | Harness 与 Sandbox/compute 分离 |
| Claude Code | Workspace-first Agent |
| OpenCode | Provider / Agent / Tool 解耦 |
| OpenHands | 真实软件工程 Agent、Sandbox |
| Goose | MCP + ACP + Skills |
| Agent Skills | 标准化 Skill 封装 |
| Agent Lightning | Harnessed Agentic RL |
| Harness-of-Harness | Harness 自进化 |
| SWE-bench / OSWorld / WebArena | 真实环境 Benchmark |

# 二十七、30 / 90 / 180 / 365 天路线

0–30 天：Trajectory、Evidence、Evaluation、Skill 标准化、MCP 安全锁定、DevEco CLI Adapter、Independent Evaluator。

31–90 天：Agent Team、Project Memory、Knowledge Graph、Adaptive Routing、Sandbox、HarmonyBench。

91–180 天：Harness Evolution、Prompt/Skill/Context/Tool/Workflow/Router Evolution、Trajectory Dataset。

181–365 天：Self-Improving Agent、Reward、RL、长期 Project Runtime、Agent OS V3。

# 二十八、P0/P1/P2/P3 优先级

| 优先级 | 项目 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 | Trajectory / Evidence / Evaluation | 建立可证明的进化基础 |
| P0 | HarmonyBench | 建立真实能力基线 |
| P0 | DevEco CLI Adapter | 避免与官方工具正面竞争 |
| P0 | Sandbox | 保证 Agent 长期自主运行的安全基础 |
| P0 | Capability Layer | 统一 MCP / Skills / Tools / Device |
| P1 | Context Intelligence / Knowledge Graph | 提高长期任务能力 |
| P1 | Adaptive Model Router | 降低成本并提升成功率 |
| P1 | Agent Team / Judge | 从单 Agent 走向工程团队 |
| P2 | ACP / A2A | 扩大 Agent 互操作性 |
| P2 | Harness Evolution | 自动优化 Harness |
| P3 | Dataset / RL / Fine-tuning | 在 reward 和数据成熟后进行 |

# 二十九、第一阶段 Definition of Done

每一次 Agent Run 都产生完整 Trajectory。

每一次 Tool Call 都产生 Event。

每一次失败都有 Error Record。

每一次修复都有 Before/After。

每一个任务都有 Score。

可以 Replay。

可以 Compare。

可以 Rollback。

可以 Export Dataset。

# 三十、V2.5 Definition of Done

Agent 能自动发现重复失败。

Agent 能提出新的 Skill。

Skill 能进入实验。

实验拥有 Control/Treatment。

自动 Benchmark。

自动 Promotion。

自动 Rollback。

Evolution 全程可审计。

# 三十一、V3 Definition of Done

用户提出产品需求
 ↓
Planner
 ↓
Architecture
 ↓
Coder
 ↓
Build
 ↓
Emulator / Device
 ↓
Test
 ↓
Bug
 ↓
Repair
 ↓
Reviewer
 ↓
Judge
 ↓
Release
 ↓
Trajectory
 ↓
Evolution
 ↓
Skill / Policy Improvement

# 三十二、最终战略定位

推荐 README 的核心定位：

hmharness

An open, self-evolving agent harness
for autonomous software engineering.

HarmonyOS first.

中文：面向自主软件工程的开放式自进化 Agent Harness，以鸿蒙为首个深度验证环境。

# 三十三、最终判断

hmharness 最值得投入的方向不是更多工具、更多 Prompt 或更多 UI，而是让它能够证明自己在真实软件工程任务中持续变强。核心护城河应从 Prompt/MCP 数量转向 Real Tasks → Trajectories → Hard Evaluation → Evidence → Evolution → Better Harness 的数据与实验飞轮。

如果这条路线成功，hmharness 的演化路径将是：AI Coding CLI → Agent Harness → Self-Evolving Harness → Agent Team Runtime → Agent Operating System → Autonomous Software Engineering。

# 三十四、参考资料与项目入口

hmharness：https://github.com/swsgbl/hmharness

hmharness Architecture：https://github.com/swsgbl/hmharness/blob/main/docs/ARCHITECTURE.md

hmharness Roadmap：https://github.com/swsgbl/hmharness/blob/main/docs/ROADMAP.md

Agent Skills：https://github.com/agentskills/agentskills

MCP：https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28/

OpenHands：https://github.com/OpenHands/openhands

Agent Lightning：https://github.com/microsoft/agent-lightning

OSWorld：https://os-world.github.io/

WebArena-Verified：https://github.com/ServiceNow/webarena-verified